Жұмыс атауы: «ОПП-дан ММЕБ-ке дейінгі экспорттық мұнай құбырын жаңғырту. Маңғыстау облысының Дунга кен орны» құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау

- ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

Бұл ҚОСЫМША анықтайды:

- МЕРДІГЕР осы ШАРТТА көзделген ЖҰМЫСТАРДЫҢ әрбір кезеңінде енгізуі және қолдауы тиіс Сапа менеджменті жүйесіне қойылатын талаптарды;

- МЕРДІГЕР осы ШАРТТА көзделген ЖҰМЫСТАРДЫ орындау кезінде жоспарлауы, орындауы және тіркеуі тиіс Сапаны қадағалау жөніндегі іс-шараларға қойылатын талаптарды.
Бұл талаптар МЕРДІГЕРДІҢ бақылауындағы ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРГЕ де қолданылады.

- САПА МЕНЕДЖМЕНТІНІҢ МАҚСАТЫ — ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТОЛЫҚ ҚАНАҒАТТАНУЫНА ДЕЙІН ЖҰМЫСТАРДЫҢ (НЕМЕСЕ ПРОЦЕСТЕРДІҢ) БАРЛЫҚ ШАРТТЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕРГЕ СӘЙКЕС КЕЛУІН АРТЫНАН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН, ШАРТ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫҢ БАҚЫЛАНАТЫН ТӘРТІППЕН ЖОСПАРЛАНАТЫНЫНА, ОРЫНДАЛАТЫНЫНА, ҚАДАҒАЛАНАТЫНЫНА ЖӘНЕ ТІРКЕЛЕТІНІНЕ ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ КӨЗІН ЖЕТКІЗУ (СЕНІМДІЛІКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ). БҰЛ ЕРЕКШЕ ТҮРДЕ ПАЙДАЛАНУ ЖАҒДАЙЛАРЫНДАҒЫ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫҢ, ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУДЫҢ МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕРІ БӨЛІГІНДЕГІ ӨТКІЗІЛЕТІН ҚҰЖАТТАРДЫҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАРҒА ҚАТЫСТЫ.

  - СІЛТЕМЕ ҚҰЖАТТАР

Осы ҚОСЫМШАНЫҢ және одан туындайтын барлық құжаттаманың, рәсімдердің, деректердің, ақпараттың және т.б. мақсаттары үшін, сондай-ақ егер ШАРТТА өзгеше талап етілмесе, келесі анықтамалық құжаттар қолданылады:

- ISO 9001:2015 - Сапа менеджменті жүйелері – Талаптар;

- ISO 9000:2015 - Сапа менеджменті жүйелері - Негізгі ережелер мен сөздік;

- ISO / TS 29001 - Мұнай және газ өнеркәсібі – Салалық сапа менеджменті жүйесі;

- ISO 10002 - Сапа менеджменті жүйелері – Тұтынушының қанағаттанушылығы – Ұйымдардағы шағымдарды қарау жөніндегі нұсқаулық;

- ISO 10005 - Сапа менеджменті жүйелері – Сапаны қамтамасыз ету жоспарлары жөніндегі нұсқаулық;

- ISO 10006 - Жобалардағы сапаны қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық;

- ISO 19011 - Сапа менеджменті және/немесе қоршаған ортаны қорғау жүйелерінің аудиті жөніндегі нұсқаулық

  - ТЕРМИНДЕР ГЛОССАРИЙІ – АНЫҚТАМАЛАР

- 1.2.1	Осы ҚОСЫМШАДА пайдаланылатын терминдер бойынша анықтамалық құжат ISO 9000:2015 стандарты болып табылады және келесі анықтамалар тікелей ЖҰМЫСТАРҒА қолданылады:

- Сапаны қамтамасыз ету: Сапаны қамтамасыз ету — бұл дұрыс қолданылған жағдайда ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ ЖҰМЫСТАР сапасының ШАРТ талаптарына сәйкес қол жеткізілетініне кепілдік беретін МЕРДІГЕРДІҢ ұйымдастырушылық ережелерін жүйелі жоспарлау, енгізу және растау жөніндегі басқару процесі;

(b)	Сапаны бақылау: Сапаны бақылау — бұл тиісті деректерді тіркей отырып, олардың ШАРТ талаптарына сәйкестігін бағалау мақсатында жобалау-техникалық құжаттаманы тексеру және қарау, сондай-ақ тиісті жағдайларда қарау, бақылау, инспекциялау және бағалау арқылы жекелеген құжаттарды бағалау, қажет болған жағдайда тексерумен, растаумен немесе сараптамамен сүйемелденетін МЕРДІГЕРДІҢ операциялық процесі;

- Сапа менеджменті: Сапаны қамтамасыз ету және сапаны бақылау, бастапқы кезеңдегі Сапаны жоспарлау процесімен (мақсаттарды қою және ресурстарды жоспарлау) және одан кейінгі Сапаны жақсарту процесімен (Жұмыстардың өз барысында немесе ұқсас жұмыстар арасында тұрақты жақсарту) бірлесіп, жалпы Сапа менеджменті процесін құрайды;

(d)	Сапаны қадағалау (ISO 9000:2015 стандартына жатпайды): Сапаны қадағалау келесілерге жатады:

- Сапаны қадағалау — бұл МЕРДІГЕРДІҢ жеткізу жүйесінде Сапаны қамтамасыз ету және бақылау жөніндегі іс-шаралардың тиісті түрде орындалуын бақылау процесі.

- Сапаны қадағалау ТАПСЫРЫС БЕРУШІ тарапынан МЕРДІГЕРДІҢ жұмыстарын қадағалауға қолданылады.

- Сапаны қадағалау сондай-ақ МЕРДІГЕРДІҢ ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕР мен ЖЕТКІЗУШІЛЕР орындайтын ЖҰМЫСТАРДЫҢ сапасын тексеру жөніндегі қызметіне де жатады.

- АПА МЕНЕДЖМЕНТІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

  - ТҰРАҚТЫ ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛЕТІН САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ

МЕРДІГЕРДІҢ өз ұйымының ішінде ЖҰМЫСТАРДЫ (Жұмыстардың барлық кезеңдерін), құрылысты, қосалқы мердігерлерді тартуды, сатып алуларды, материалдар мен жабдықтарды инспекциялауды, дайындауды, сертификаттар мен рұқсаттарды алуды жоспарлы әрі жүйелі түрде бақылау, сондай-ақ ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕР мен ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІҢ барлық құжаттамасын, деректерін және жазбаларын бақылау үшін ИСО 9001 стандартының талаптарына сәйкес келетін қолданыстағы және тұрақты құжатталған Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) болуы тиіс. Жүйе ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ талаптарын орындау мақсатында СМЖ-нің ШАРТ басталғаннан бастап ЖҰМЫСТАР толық аяқталғанға дейін қолданылуын қамтамасыз етуі керек.

МЕРДІГЕРДІҢ Сапа саласындағы саясаты және МЕРДІГЕР жоғары басшылығының СМЖ бойынша міндеттемелері нақты анықталуы тиіс. Мұндай міндеттемелер МЕРДІГЕРДІҢ нақты бір ЖОБАҒА қатысты болмауы мүмкін Сапа жөніндегі нұсқаулығына енгізілуі керек. Олар МЕРДІГЕРДІҢ ШАРТ талаптарына сәйкес нақты ЖОБАҒА байланыстырылуы тиіс Сапа жоспарында расталуы керек.

  - ШАРТҚА ҚАТЫСТЫ МЕРДІГЕРДІҢ САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ

МЕРДІГЕР ISO 9001:2015 және ISO 10005 талаптарына сәйкес ШАРТҚА қолданылатын Сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) сипаттамасы бар Шарт бойынша сапа жоспарын (ШСЖ) әзірлеуі, енгізуі және қолдауы тиіс.

ШСЖ негізінен жұмыстардың барлық түрлерінің сапасына қол жеткізуге бағытталған нақты сапа мақсаттарының сипаттамасын, ұйымдық құрылымды, ресурстарды және басқару әдістерін қамтуы керек.

ШСЖ-ге қосымша ретінде МЕРДІГЕР МЕРДІГЕРДІҢ әрбір процесін верификациялау жөніндегі іс-әрекеттер көрсетілуі, сондай-ақ ТАПСЫРЫС БЕРУШІ мен Тәуелсіз бақылаушы орган тарапынан қадағалау/бақылау іс-әрекеттері көзделуі тиіс тексерулер мен сынақтар жоспарларын (ТСЖ)/Инспекциялар матрицасын ұсынуы керек.

  - САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰЖАТТАМАСЫН ҰСЫНУ

ШАРТ күшіне енген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде МЕРДІГЕР ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ қарау үшін СҚ/СБ бойынша келесі құжаттардың алдын ала нұсқаларын ұсынуы тиіс:

- ЖҰМЫСТАРДЫ орындау үшін қолданылатын барлық СМЖ процестерін егжей-тегжейлі сипаттауы тиіс Келісімшарт бойынша сапа жоспары (КСЖ).

- МЕРДІГЕР жұмыстарының сапасына әсер ететін жұмыстардың барлық түрлеріне арналған Тексерулер мен сынақтар жоспарлары (ТСЖ).

ШАРТ күшіне енген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде МЕРДІГЕР ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ескертулері ескерілген және ТАПСЫРЫС БЕРУШІ тарапынан бақылауды талап ететін жұмыстардың белгілі бір аралық кезеңдері көрсетілген КСЖ мен ТСЖ нұсқаларын ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ бекітуге ұсынуы тиіс.

- ШАРТ БОЙЫНША САПА ЖОСПАРЫ (ШСЖ)

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ШСЖ ISO 10005 стандартының талаптарына сәйкес әзірленуі тиіс және рәсімдер мен әдістемелерге нақты анықтамалар мен сілтемелерді қоса алғанда, ISO 9001 стандартының талаптарына сәйкестігін көрсетуі керек.

ШСЖ ШАРТ бойынша жұмыстарға тартылған барлық тұлғалардың пайдалануына арналған практикалық құжат болуы тиіс; сондықтан ол қарапайым, түсінікті және бейімделген болуы керек. Онда тартылған барлық персоналға мәлім болуы тиіс негізгі деректерді қоса алғанда, ЖОБА туралы жалпы сипаттамасы бар ақпарат немесе оған сілтеме болуы тиіс.

ШСЖ МЕРДІГЕР ұсынатын Құжаттаманың бөлігі болуы тиіс. Төменде көрсетілген құжатталған рәсімдер немесе сипаттама ШСЖ-ге қоса берілуі керек; толық тізімде атауы мен сілтемесі көрсетіле отырып, әрбір құжаттың мақсаты мен қолдану аясы қысқаша сипатталуы тиіс.

  - РЕСУРСТАРДЫ БАСҚАРУ

    - Адам ресурстары

МЕРДІГЕР төмендегілерді тиісінше ескере отырып, ЖҰМЫСТАРДЫ орындау үшін персоналды тағайындау тәртібін сипаттауы тиіс:

- Персоналды ішкі бөлу процесі;

- Төтенше жағдайларда персоналды тарту процесі;

- Персоналды жалдау;

- Тәуелсіз мамандандырылған қызметтер көрсетуге шарттар жасасу.

ШАРТ бойынша талап етілетін ұйымдық схемаларда ЖҰМЫСТАРДЫ орындаудың әрбір кезеңі үшін тиісті тағайындалған тұлғалардың есімдері көрсетіле отырып және олардың тиісті кәсіби түйіндемелерімен (резюмелерімен) құжаттық түрде растала отырып, Сапа менеджменті және Сапаны қадағалау бойынша позициялар көрсетілуі тиіс. Жобаға тағайындалған сапа жөніндегі менеджер ШАРТ шеңберіндегі барлық Сапа мәселелеріне жауапты, ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН жұмыс істеудегі МЕРДІГЕРДІҢ өкілі болуы керек.

ЖҰМЫСТАРДЫ орындау және ШАРТТЫ атқару барысында аталған Сапа жөніндегі өкілді кез келген ұсынылатын ауыстыру ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ назарына жеткізілуі тиіс және алдын ала келісілуге жатады.

МЕРДІГЕРДІҢ сапа жөніндегі өкілінің және МЕРДІГЕРДІҢ ЖОБАҒА жауапты персоналының тиісті функциялары, сондай-ақ олардың өзара іс-қимылы ШАРТ шеңберіндегі олардың тиісті міндеттері мен өкілеттіктеріне қатысты ШСЖ-де көрсетілуі тиіс.

ШСЖ сондай-ақ МЕРДІГЕР, бақылаушы органдар және ТАПСЫРЫС БЕРУШІ арасындағы өзара іс-қимыл тәртібін сипаттауы керек.

3.2.2 Инфраструктура

ЖҰМЫСТАРДЫҢ әрбір кезеңі үшін пайдалану жоспарланып отырған әртүрлі жұмыс орындары, әсіресе олар МЕРДІГЕРДІҢ қолданыстағы объектілерінен тыс жерде орналасқан жағдайда, нақты анықталуы тиіс.
Сондай-ақ жұмыс орындарында жабдықтарды/ресурстарды және қосымша қызметтерді бөлудің сипаттамасы ұсынылуы керек.

  - ТАПСЫРЫС БЕРУШІЛЕРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ РӘСІМДЕР

МЕРДІГЕР өнімге байланысты келісімшарттық талаптарды тексеру процесі сипатталған құжатталған рәсімді ұсынуы тиіс.

Осы рәсімде ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ Сұранысы бойынша немесе МЕРДІГЕРДІҢ ұсынысына байланысты өзгерістерді бақылау процесі көрсетілуі керек.
Сондай-ақ ШАРТТЫ атқарудың бүкіл кезеңі ішінде Сапа мәселелері бойынша ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН байланыс желілерінің сипаттамасы ұсынылуы тиіс.

  - САТЫП АЛУЛАР

    - ШСЖ-де кез келген орындағы сатып алу қызметіне қолданылатын келесі жұмыстарды қоса алғанда, сатып алулардың сапасы қалай қамтамасыз етілетіні көрсетілуі тиіс:

- МЕРДІГЕР сатып алу процесі және пайдаланылатын таңдау критерийлері, соның ішінде ЖЕТКІЗУШІНІҢ Сапа менеджменті жүйесіне қатысты критерийлері сипатталған құжаттық түрде ресімделген рәсімді ұсынуы тиіс.

- Барлық материалдарға арналған өтінімдер мен сатып алуға арналған тапсырыстарға, соның ішінде ШАРТТЫҢ техникалық талаптарын (спецификацияларын) қоса алғанда, қолданыстағы және сәйкес келетін барлық жобалау нормаларын, стандарттарын және жобалау талаптарын енгізу.

- Жабдықты тиеп-жөнелтуге рұқсат беру үшін барлық инспекциялық тексерулерді, техникалық қадағалауды, бақылау нүктелерін, сынақтарды және қорытынды инспекциялық тексеруді қадағалауға арналған МЕРДІГЕРДІҢ инспекциялық бақылау дерекқорын құру. Дерекқорда МЕРДІГЕР жүргізетін барлық тексерулер көрсетілуі тиіс. МЕРДІГЕР ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ өзінің инспекциялық тексерулер дерекқорына қолжетімділікті қамтамасыз етуі керек. МЕРДІГЕР ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРДІҢ сертификаттары мен ілеспе құжаттамасының түпнұсқалығын қамтамасыз етуі немесе түпнұсқалардың көшірмелерін куәландыруы тиіс.

- Материалдық орындалуға және механикалық қасиеттерге әсер ететін ерекше процестерді, мысалы, соғу, құю, қалыптау, дәнекерлеу және термиялық өңдеуді бақылау рәсімдерін әзірлеу, бұған қауіпсіздік үшін маңызды болып табылатын барлық элементтердің материалдық орындалуы мен механикалық қасиеттерінің, сондай-ақ арнайы термиялық өңдеуден кейінгі қасиеттерінің дұрыстығын тексеру де кіреді.

    - Егер ЖҰМЫСТАРДЫҢ бір бөлігін қосалқы мердігерлік шеңберінде орындау жоспарланса, КСЖ барлық рәсімдердің, жұмыс нұсқаулықтарының, сапа жөніндегі жазбалардың анықталғанын және жоспарға енгізілгенін растау үшін барлық ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРГЕ арналған Сапаны қамтамасыз ету бағдарламасын қамтуы тиіс. ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРДІҢ де ISO 9001:2015 стандартының талаптарына сәйкес келетін қолданыстағы сапа менеджменті жүйесі болуы керек;

    - ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРДІҢ түпкілікті тізімі J Қосымшасының ережелеріне сәйкес ұсынылуы тиіс. Бұл тізімде МЕРДІГЕРГЕ жақсы танымал, бірақ Бекітілген тізімге кірмейтін бірнеше ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕР келесі шарттар орындалған жағдайда көрсетілуі мүмкін:

- олар ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ талаптарына сәйкес және ISO 9001:2015 стандартының талаптарына сай келетін қолданыстағы әрі тиімді Сапа менеджменті жүйесі негізінде алдын ала бағалаудан өткен болса,

- оларды ТАПСЫРЫС БЕРУШІ Бекіткен болса.

    - МЕРДІГЕР ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРДІ алдын ала біліктіліктен (преквалификациядан) өткізу рәсімін әзірлеуі тиіс.

    - МЕРДІГЕР Бекітілген тізімде көрсетілмеген әрбір ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕР бойынша келесі ақпаратты көрсете отырып, әрбір бағалау нәтижелерін тиісті құжатта тіркеуі керек:

- Жалпы ақпарат және дайындық,

- Жобаларды іске асырудағы тәжірибе,

- Жобаларды басқару және бақылау,

- Құрылыс жабдықтары мен құралдары,

- Менеджмент жүйесі,

- Жұмыс жүктемесі,

- Қауіпсіздік техникасы, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару,

- Қаржылық ақпарат.

    - МЕРДІГЕР ШАРТ бойынша сапа талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРДІҢ объектілерінде сапаны тексеруді жүргізуі тиіс. ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРДІҢ сапаны бақылау жөніндегі барлық жазбалары, сондай-ақ МЕРДІГЕР дайындаған сапаны тексеру жөніндегі есептер (қажет болған жағдайда СМЖ аудиті жөніндегі есепті қоса алғанда) МЕРДІГЕРДІҢ сапа жөніндегі құжаттама пакетіне енгізілуі керек.

  - МАТЕРИАЛДАРДЫ СӘЙКЕСТЕНДІРУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ / ҚАДАҒАЛАНУШЫЛЫҒЫ

ШСЖ-де келесілерді орындау үшін МЕРДІГЕРДІҢ барлық объектілерінде материалдарды сәйкестендіру мен бақылаудың қалай қамтамасыз етілетіні көрсетілуі тиіс:

- Барлық элементтердің материалдарына қойылатын сертификаттау және сынау талаптарының ШАРТ талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ету;

- Материалдарды, бөлшектер мен компоненттерді, соның ішінде ішінара жиналған тораптарды сәйкестендіру рәсімін әзірлеу және оның сақталуын қамтамасыз ету; барлық жауапты элементтердің құжаттама бойынша объект аумағындағы олардың нақты орналасқан жеріне дейін және керісінше: орналасқан жерінен құжаттамаға дейін қадағаланушылығын қамтамасыз ету;

- Талаптарға сәйкес келмейтін тауарлар мен материалдармен жұмыс істеу процестерін қоса алғанда, дайындау, құрылыс кезеңінен бастап қабылдау-тапсыруға дейін бақыланатын материалдарды сәйкестендіру және қадағаланушылық жүйесін құру.

  - ӨЛШЕУ ЖӘНЕ СЫНАҚ ҚҰРАЛДАРЫН БАҚЫЛАУ

ШСЖ-де құралдарды, аспаптарды және басқа да өлшеу және сынақ жабдықтарын калибрлеу/тексеру қалай жүргізілетіні көрсетілуі тиіс, бұған келесілер кіреді:

- Өлшеу және сынақ жабдықтарын бақылау және олармен жұмыс істеу жөніндегі рәсімдердің тізімі;

- Таңбаламасы және соңғы тексеру күні көрсетілген тексерілген/калибрленген жабдықты бақылау;

- Сертификатталған жабдықтың көмегімен және белгіленген рәсімдерге сәйкес мерзімді түрде жүргізілуі тиіс калибрлеуді/тексеруді бақылау;

- Аспаппен қадағаланатын байланысы бар және жұмыс учаскесінде сақталуы тиіс калибрлеу/тексеру жөніндегі жазбаларды бақылау;

- Техникалық шарттарға және/немесе дайындаушы зауыттың ұсынымдарына сәйкес, бірақ кем дегенде әр он екі (12) ай сайын қайта сертификаттауды талап ететін калибрлеу жабдығын бақылау.

  - БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ӨЛШЕУ

    - Сапаны қадағалау жөніндегі іс-шаралар осы Қосымшаның алдыңғы тармақтарында айтылған «сатып алулар» мен «өндіріс және қызметтер көрсету» бойынша әртүрлі процестер үшін жұмыстардың ұсынылатын нәтижелеріне қойылатын келісімшарттық талаптарды орындауға қажетті бір (немесе бірнеше) Тексерулер мен сынақтар жоспарын (ТСЖ) құрай отырып, ретімен егжей-тегжейлі сипатталуы тиіс. Бірнеше Тексерулер мен сынақтар жоспары қолданылған жағдайда, осы жоспарлар арасындағы байланыс жалпы құрылымда көрсетілуі керек.

- Сапаны тексеру процесінің мақсаты — объективті дәлелдемелер алу арқылы ШАРТ шеңберінде көрсетілетін қызметтердің келісімшарттық талаптарға сәйкес келетінін тексеру және растау.

- Тексерулер мен сынақтар жоспарларында (ТСЖ) ШАРТ шеңберіндегі барлық құрылыс-монтаждау жұмыстарының (алдын ала жинау, дайындау, құрылыс учаскелерін зерттеу, жер жұмыстары, монтаждау және т.б.) қисынды (логикалық) жүйелілікпен, сондай-ақ кестелік нысанда құрылған тізімі ұсынылуы тиіс.

- ТСЖ ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ Бекітуге ұсынылуы керек. МЕРДІГЕР ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІ ТСЖ-де көрсетілген ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ міндетті және міндетті емес қатысуымен өтетін барлық сынақтардың басталуы туралы кем дегенде 10 жұмыс күні бұрын хабардар етуі (Инспекцияға сұраныс жіберуі) тиіс.

- Жеткізу көлеміндегі барлық материалдарды бұзбай бақылау әдісімен зерттеу көлемі СЕРІКТЕСТІКТІҢ TS-12 «Дәнекерлеу және дәнекерленген жіктерді бұзбай бақылау» спецификациясына және KZ-FP-MET-PRO-0001 «Дәнекерлеу және NDT» рәсіміне сәйкес келуі керек.

- Келісімшарт бойынша ТСЖ TS-034-ке сәйкес сыртқы қорғаныш жабындарының және TS-85 пен қолданыстағы стандарттарға сәйкес ішкі жабындардың барлық тиісті тексерулері мен сынақтарын қамтуы тиіс.
Жиналған агрегаттар, жабдықтардың/материалдардың компоновкалық тораптары үшін кем дегенде келесі сынақтар мен тексерулер жүргізілуі керек:

  - Материалдарды сынау;

  - Көзбен шолып тексеру (визуалды тексеру);

  - Өлшемдерді бақылау;

  - Қысыммен сынау;

  - Бұзбайтын сынақтар;

  - Контурды қоңыраулатып тексеру (прозвонка) және оқшаулау кедергісін сынау;

  - Функционалдық/пайдалану сынақтары.

- Қондырғының негізгі компоненттерін дайындау басталғанға дейін МЕРДІГЕР ұйымдастыруы тиіс ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ, МЕРДІГЕРДІҢ және ТАПСЫРЫС БЕРУШІ тағайындаған инспекторлардың қатысуымен инспекция алдындағы кеңестерді өткізу міндетті болып табылады.

    - Мазмұны

МЕРДІГЕРДІҢ Тексерулер мен сынақтар жоспары (ТСЖ) СЕРІКТЕСТІКПЕН бекітілуге жатады және оның құрамында кем дегенде келесілер болуы тиіс:

- Жабдықтың жекелеген бірліктері мен жүйе компоненттерін инспекциялау мен сынауға қойылатын талаптар, мысалы: темірбетон конструкциялары, механикалық жабдықтар, құбыржол жүйелері, БӨА және электр энергиясын бөлу жүйелері (атап айтқанда, ТСЖ барлық жауапты жабдықтарды тексеру мен верификациялауға қойылатын талаптарды қамтиды).

- ТСЖ-де көрсетілген кезең-кезеңімен жүргізілетін инспекция ТАПСЫРЫС БЕРУШІ тағайындаған инспекция өкілдерінің қатысуымен өткізіледі.

- Жүргізілетін операциялар немесе процестер, өлшенетін сипаттамалар, бақылау әдістері және қабылдау критерийлері.

- Шикізатты дайындаудан бастап негізгі жабдықты жинауға, қалпына келтіруге, зауыттық қабылдау-тапсыру сынақтарына (ЗҚТС) дейінгі және т.б. жұмыстар туралы ақпарат/талдау/мониторинг/жұмыстарды уақытша тоқтату және куәландыру.

- Қажеттілігіне қарай МЕРДІГЕР өкілдері, инспекция өкілі және ТАПСЫРЫС БЕРУШІ бұрыштама басып, мөрмен және күнмен куәландыруы тиіс пәнаралық (салааралық) тексерулер мен сынақтар туралы есептік жазбаларды (ПТСЖ) басқару;

- Сынақтардан кейін жүйенің дайындығы мен қалпына келтірілуін бақылау үшін сынаққа дейін және сынақтан кейін толтырылатын бақылау ведомостарын әзірлеу.

Сапаны тексеру және растау бойынша жүргізілетін әрбір іс-шара үшін келесі ақпарат көрсетілуі тиіс:

- МЕРДІГЕР немесе оның ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРІ жүргізетін «тексерулер» шеңберіндегі жұмыстардың түрі, сипаты мен көлемі.

- Мұндай «тексерулерді» жүргізу үшін қажетті құзыреттілік, біліктілік және өкілеттіктер.

- Бақылау мен өлшеуді жүргізу кезінде МЕРДІГЕР ұсынатын қабылдау критерийлері.

- Бұзатын және бұзбайтын сынақтарды жүргізу үшін таңдалған әдістерді (сынамаларды іріктеу, зертханалық талдау және т.б.), тиісті стандарттарды немесе, егер қолданылса, құралдарды, мысалы, өндірістік процестерді статистикалық бақылауды (SPC) көрсету.

    - Бақылау және тексеру нүктелері

Сапаны тексеру процестері бес санатқа бөлінеді

- «Ақпарат үшін» — I: Тиісті тапсырма немесе кезең бойынша құжаттар тексеруші тарапқа тек ақпарат алу мақсатында берілуі тиіс.

- «Қарауға» — R: Тиісті тапсырма немесе кезең бойынша құжаттар орындау процесіне көшпес бұрын тексеруші тарапқа қарау үшін берілуі тиіс.

- «Мониторинг» — M: Тексеруші тарап жұмыстардың орындалуы кезінде тұрақты түрде немесе уақыт өте келе қатысады.

- «Тапсырыс берушінің қатысуы міндетті емес жұмыстарды куәландыру» — W: Тиісті жұмыстардың орындалуы (хабарлау мерзімі алдын ала белгіленеді) немесе келесі кезеңге өту туралы тексеруші тарапты алдын ала хабардар ету талап етіледі. Тексеруші тараптың қатыспауы кейінгі жұмыстарды жалғастыруға кедергі болмайды.

- «Тапсырыс берушінің қатысуы міндетті жұмыстарды куәландыру» — H: Тиісті жұмыстардың орындалуы (хабарлау мерзімі алдын ала белгіленеді) немесе келесі кезеңге өту туралы тексеруші тарапты алдын ала хабардар ету талап етіледі. Тексеруші тарап қатыспаған жағдайда және тексеруші тарап тексерудің сәтті аяқталғанын растағанға дейін жұмыстарды орындау процесі уақытша тоқтатылады.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ ЖҰМЫСТАРДЫ іске асыруға қатысатын ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРДІҢ және/немесе ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІҢ ТСЖ-ін талап ету құқығын өзіне қалдырады.

МЕРДІГЕР ТСЖ-де белгіленген ЖҰМЫСТАРДЫ орындауға қажетті тиісті ресурстарды жоспарлауы және уақтылы ұсынуы тиіс:

- Білікті персонал;

- Тиісті әдістер мен жұмыс нұсқаулықтары;

- Шарт бойынша сапа жоспарын іске асыру үшін тиісті түрде калибрленген және таңдалған тиісті бақылау-өлшеу жабдықтары.

Тексерулер мен сынақтар жоспарлары шеңберінде орындалған сапаны тексеру және растау іс-шараларының тіркелген нәтижелері «Сапа жөніндегі жазбалар» деп есептеледі.

МЕРДІГЕР тексеру нәтижелері бойынша қажетті деректерді тіркей отырып, сапаны бақылау жөніндегі егжей-тегжейлі Тізілімді (Реестрді) тұрақты түрде жүргізуі тиіс.

Әрбір жазбада келесі ақпарат болуы керек:

- Сапаны бақылау жоспарында көрсетілген сапаны тексеру және растау іс-шараларының түрі;

- Мақсатты көрсеткіштер мен қабылдау критерийлері көрсетілген тиісті нәтижелер;

- Инспектор-бақылаушының аты-жөні;

- Өткізілген күні;

- Егер бар болса, ақаудың немесе сәйкессіздіктің сипаттамасы.

Практикалық мақсаттар үшін жұмыс кезеңінің аяқталуы, әсіресе «жекелеген қондырғылар/объектілер» жағдайында, жұмыстарды куәландыру процесіне қатысқан тексеруші тұлғалардың қол қоюы арқылы тікелей ТСЖ-нің өзінде белгіленуі мүмкін. Жұмыстар аяқталғаннан кейін сапа туралы белгілері бар ТСЖ жекелеген қондырғы/объект бойынша құжаттама пакетіндегі қорытынды құжаттардың біріне айналады.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ШАРТ бойынша жұмыстарды орындаудың кез келген уақытында жоғарыда көрсетілген барлық құжаттар мен жазбаларға қол жеткізуге құқығы болуы керек.

  - ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖДАУ ЖҰМЫСТАРЫ

ШСЖ-де МЕРДІГЕРДІҢ барлық объектілерінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасына қалай қол жеткізілетіні көрсетілуі тиіс, бұған келесілер кіреді:

a. Арнайы процестерді бақылау рәсімдерін әзірлеу, мысалы: жабын жағу, соғу, құю, қалыптау, дәнекерлеу, плакирование (қаптау), бұзбайтын сынақтар (БС), термиялық өңдеу, бұған барлық жауапты элементтердің тиісті металдық және механикалық қасиеттерін, сондай-ақ арнайы термиялық өңдеуден кейінгі қасиеттерін тексеру кіреді;

b. Шығыс материалдарын анықтау және басқару, сондай-ақ арнайы процестерді іске асыратын персоналға қойылатын біліктілік талаптарын басқару, бұған келесілер кіреді:

I. дәнекерлеушілерді сәйкестендіру, біліктілігін тексеру және жұмысын бақылау;

II. БС операторының біліктілігі;

III. инспекторлардың біліктілігі;

IV. жабын жағатын жұмысшылардың біліктілігі;

V. дәнекерлеу материалдарын бақылау;

VI. жабындарға арналған шығыс материалдарын бақылау;

VII. жабдықты калибрлеу және оның құжаттамасы.

c. Габариттік өлшемдерді растау үшін өлшемдері көрсетілген жоспарды, атқарушылық түсірілімді және қорытынды бөлу желісін, ізденіс есептерін, ТСЖ-ді (ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ міндетті және міндетті емес қатысуымен өтетін бақылау нүктелерін қоса алғанда) қамтитын негізгі жинақтау элементтері мен конструкциялардың өлшемдерін бақылау рәсімдерін әзірлеу.

  - ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ҚАНАҒАТТАНУШЫЛЫҒЫ

Осыған байланысты МЕРДІГЕР ISO 10002 халықаралық стандартының ережелеріне сәйкес келуі тиіс. «Тапсырыс берушілердің шағымдарын өңдеу» процесі Сапа менеджменті жүйесінің жалпы процесінің бөлігі болып табылады. Бұл процестердің сипаттамасы КСЖ-де ұсынылуы керек.

МЕРДІГЕР ШАРТ бойынша бірнеше бөлімнен: жоспарлау, жобалау, пайдалану, жаңарту және жақсартудан тұратын «тапсырыс берушінің шағымдарын өңдеу» процесін енгізуі тиіс.
Бұл процесс бірқатар міндеттерді іске асыру үшін әзірленуі керек:

a) кері байланысқа (соның ішінде шағымдарға) ашық, клиентке бағдарланған ортаны құру арқылы тапсырыс берушілердің қанағаттанушылығын арттыру;

b) шағымдарды шешу міндеттемесін орындай отырып, сонымен бірге МЕРДІГЕРДІҢ тауарлар мен қызметтер сапасын жақсарту қабілетін арттыру;

c) персоналды оқытуды қоса алғанда, ресурстарды тиісінше алуға және орналастыруға қатысты МЕРДІГЕР басшылығы тарапынан міндеттеме алу;

d) шағым беруші тараптың қажеттіліктері мен күтулерін тану және ескеру;

e) шағым беруші тараптар үшін шағымдарды өңдеудің ашық, тиімді және пайдалануы оңай жүйесін ұсыну;

f) тапсырыс берушілер үшін тауарлар мен қызметтердің сапасын жақсарту мақсатында шағымдарды талдау және бағалау;

g) шағымдарды қарау рәсіміне аудит жүргізу;

h) шағымдарды қарау рәсімінің тиімділігін талдау.

Бұл процесті МЕРДІГЕР ЖҰМЫСТАРДЫҢ бүкіл кезеңі ішінде және жылына кем дегенде бір рет, қажеттілігіне қарай жүзеге асыруы, қолдауы және қайта қарауы тиіс. МЕРДІГЕР шағымдарды қарау бойынша ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН тұрақты түрде кездесулер өткізіп тұруы керек.

Бұдан бөлек, МЕРДІГЕР ШАРТ бойынша жұмыстар аяқталған кезде ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ қанағаттану дәрежесін өлшеуі тиіс, бұны ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ ыңғайлы уақытта қорытынды шығару жөніндегі кеңесте өткізген жөн, онда ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ Өкілі МЕРДІГЕРДІҢ ұйымдық құрылымын жақсарту бойынша ұсыныстар бере алады.

  - ІШКІ АУДИТ

Ішкі аудиттерді жүргізу нұсқаулық ретінде әрекет ететін ISO 19011 халықаралық стандартының ережелеріне сәйкес келуі тиіс.

«Ішкі аудиттің» құжаттық түрде ресімделген рәсімі аудиторларға қойылатын біліктілік критерийлерін қамтуы керек.

Аудит рәсіміне қойылатын талаптарға қосымша ретінде ЖҰМЫСТАРДЫҢ ішкі аудиттерінің кестесін, сондай-ақ білікті аудиторлардың тізімін жасау және жүргізу қажет. МЕРДІГЕР ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ішкі аудиті есептерінің көшірмелерін ұсынуы тиіс.

Барлық жағдайларда ТАПСЫРЫС БЕРУШІ кем дегенде әр 12 (он екі) ай сайын ШАРТ бойынша ЖҰМЫСТАРДЫҢ бүкіл көлемін қамтитын СМЖ-нің кем дегенде бір ішкі аудитін жүргізуді талап етеді.

  - СӘЙКЕССІЗДІКТЕРДІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ ШАРАЛАРЫ

КСШ өнімнің сапасыздығын іске асырудың кез келген кезеңінде басқару рәсімін сипаттайды:

- Өнімді іске асыруға дейін талаптардан ауытқуға байланысты ауытқуға (немесе ерекшелікке) сұраныс;

- Егер өнім талаптарға сәйкес келмесе, түзету шараларын жүргізу туралы ұсыныс;

- Егер қолданылса, сапасыз өнімді қабылдау үшін ерекшелікке сұраныс.
Бұл құжаттық түрде ресімделген рәсім, әсіресе Жобалау кезеңдерінде қолдану үшін, сәйкессіздік критерийлерін және жазба форматын (тиісінше «ерекшелікке сұраныс» және «ауытқуға сұраныс») түсіндіруі тиіс.

Іске асырудың кез келген кезеңінде анықталған барлық сапасыз өнімдер (олар ауытқудан кейін қабылданған немесе сәйкестікке келтірілген болса да), Сапаны бақылау жөніндегі жазбаға қарамастан, ұсынылған және іске асырылған түзетулерді қоса алғанда, өңдеу тарихын дереу қадағалауға мүмкіндік беретін арнайы файлдарда тіркелуі тиіс.

ШАРТТЫҢ қолданылу мерзімі ішінде жасалған сәйкессіздіктер туралы барлық файлдар жинақталған Сәйкессіздіктер тізілімін МЕРДІГЕР тұрақты түрде жаңартып отыруы және АЛДЫН АЛА ҚАБЫЛДАУ кезінде ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ тапсыруы тиіс.

КСЖ-де МЕРДІГЕР ұйымында сәйкессіздіктерді басқару процесі және МЕРДІГЕРДІҢ барлық объектілерінде түзету шараларын іске асыру қалай жүзеге асырылатыны көрсетілуі тиіс, бұған келесілер кіреді:

a. Талаптарға сәйкес келмейтін материалдарды орналастыру, физикалық түрде бөлектеу және басқару;

b. Мердігер өкілін, жабдық бірлігін, материалды және қабылдануы тиіс түзету әрекеттерін көрсете отырып, сәйкессіздіктер туралы есептерді сәйкестендіру және ретімен нөмірлеу;

c. Серіктестікті және сәйкестікті растау жөніндегі Үшінші тәуелсіз тарапты хабардар ету және барлық сәйкессіздіктерді талдау;

d. Қажет болған жағдайда, жарамсыз деп танылған (отбраковка жасалған) материалдарды кәдеге жарату (утилизациялау);

e. Сәйкессіздіктер туралы есепке енгізілген сәйкессіздіктер үшін себеп-салдарлық талдау жүргізу;

  - СЕРІКТЕСТІК ОРЫНДАЙТЫН МЕРДІГЕРДІҢ САПА ЖҮЙЕСІН ҚАДАҒАЛАУ

    - ТАПСЫРЫС БЕРУШІ өз қалауы бойынша және аудит объектісіне тиісті түрде хабарлағаннан кейін өзінің тұрақты персоналының немесе өз атынан әрекет ететін аудиторлық топтың күшімен МЕРДІГЕРДІҢ, оның ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРІ МЕН ЖЕТКІЗУШІЛЕРІНІҢ Сапа менеджменті жүйесіне тікелей аудит жүргізу құқығын өзіне қалдырады.

    - Бұл жағдайда аудит объектісі ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ Аудиторлық тобы үшін тиісті құжаттар мен жазбаларға қолжетімділігі бар тиісті персоналды және тиісті үй-жайда тиісті түрде жабдықталған мәжіліс залын ұсынуы тиіс.

    - Егер ТАПСЫРЫС БЕРУШІ жүргізетін аудит барысында қандай да бір сәйкессіздік анықталса, ТАПСЫРЫС БЕРУШІ сәйкессіздік туралы тиісті Есептерді (NCR) шығарады, ал МЕРДІГЕР негізсіз кідіріссіз тиісті түзету және түзету әрекеттерін қолдануы және келісілген уақыт кезеңі ішінде өз есебінен сәйкессіздіктерді жоюы тиіс.

    - Бұдан бөлек, МЕРДІГЕРДЕН тиісті хабарлама алғаннан кейін СЕРІКТЕСТІК ШАРТ шеңберінде МЕРДІГЕР ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛЕРГЕ жүргізетін кез келген сыртқы аудитке немесе басқа аудитке бақылаушы ретінде қатысуға шақырылуы керек.

    - Егер МЕРДІГЕР ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРГЕ жүргізетін сыртқы аудит барысында қандай да бір сәйкессіздік анықталса, МЕРДІГЕР МЕРДІГЕРДІҢ «Сәйкессіздіктерді бақылау рәсіміне» сәйкес сәйкессіздік туралы тиісті Есептерді шығаруы және сәйкессіздіктерді келісілген уақыт кезеңі ішінде ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРДІҢ/МЕРДІГЕРДІҢ есебінен түзетуі тиіс.

  - ӨЗГЕРІСТЕРДІ БАСҚАРУ

В ШСЖ-де (немесе Шарт бойынша сапа жоспарында) одан әрі сәйкестікті қамтамасыз ету үшін қажетті дәрежеде тауарлар өндірудегі және қызметтер көрсетудегі өзгерістерді талдау мүмкіндігі үшін, сондай-ақ осы өзгерістерді басқару үшін өзгерістерді басқару процесі сипатталуы тиіс.
МЕРДІГЕР өзгерістерді талдау нәтижелері, осы өзгеріске рұқсат беретін персонал туралы және талдау барысында анықталған барлық қажетті әрекеттер туралы құжаттық түрде ресімделген ақпаратты тіркеуі және сақтауы керек.

  - ТИЕП-ЖӨНЕЛТУ, ЖҮКПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ, КОНСЕРВАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

КСЖ-де МЕРДІГЕРДІҢ барлық объектілерінде тиеу-түсіру операциялары, сақтау және консервациялау қалай жүзеге асырылатыны көрсетілуі тиіс, бұған келесілер кіреді:

  - Материалдар мен жабдықтармен жұмыс істеу, оларды тазалау, сақтау, тасымалдау, консервациялау және оларға профилактикалық қызмет көрсету жөніндегі рәсімдер;

  - Талаптарға сәйкес келмейтін бұйымдар мен материалдармен жұмыс істеуді, материалдарды карантинде сақтау мен бақылауды, сондай-ақ материалдардың артықшылығы, жетіспеушілігі және зақымдалуы бойынша жазбаларды жүргізуді қоса алғанда, техникалық талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін қабылдау, күтіп-ұстау және қызмет көрсету процестері.

  - Барлық модульдер тасымалдау кезінде тиеу-түсіру жұмыстарын жеңілдететіндей етіп қапталуы тиіс. Егер материалдар контейнерлерде тиеп-жөнелтілсе, әрбір тасымалдау контейнерінде ішіндегі заттардың тізбесі, материалдарға арналған өтінімнің нөмірі және бұйымдардың нөмірлері көрсетілуі керек.

  - Барлық модульдер мен жабдықтар ашық қоймада 6 ай бойы қауіпсіз сақталуын қамтамасыз ететіндей етіп қапталуы тиіс.

  - САПА МЕНЕДЖМЕНТІНІҢ БАСҚА СТАНДАРТТАРЫ

Мұнай-газ секторында маманданатын МЕРДІГЕР ISO 9001 стандартының орнына нақты салалық жағдайларда ISO 9001 стандартын толықтыратын ISO/TS 29001 стандартын пайдалануы тиіс.
Бұдан бөлек, ШАРТТЫҢ ерекшелігі МЕРДІГЕР үшін «жоба» типті ұйымды талап еткен кезде, ШАРТ бойынша нақты Сапа менеджменті жүйесі үшін ISO 10006 стандартын енгізу ұсынылады.
Келісімшарт бойынша сапа жоспарының мазмұны мен талаптарын әзірлеу кезінде МЕРДІГЕР сондай-ақ ISO 10005 — Сапаны қамтамасыз ету жоспарлары жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алуы керек.

| КОМПАНИЯ: _______________ | ПОДРЯДЧИК: _________________ |
| --- | --- |