### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объекта: «Модернизация экспортного нефтепровода от ЦПС до КУУН.

Месторождение Дунга Мангистауской области»

| № | Перечень основных данных | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта | Республика Казахстан, Мангистауская область, месторождение Дунга |
| 2 | Основание для строительства | 2.1. Договор. 2.2. Настоящее техническое задание. 2.3. Проектно-сметная документация. |
| 3 | Срок выполнения работ | С даты заключения договора и до 30.11.2026 года |
| 4 | Уровень ответственности объекта строительства | Объект относится к технически сложному. Подрядчик обязан иметь действующую лицензию I категории на строительно-монтажные работы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с следующими подвидами работ: - Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: - Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления - Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: - Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения - Специальные работы в грунтах, в том числе: - Устройство оснований - Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: - Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов - Монтаж металлических конструкций - Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: - Промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей Нефтепродуктопроводов |
| 5 | Состав выполняемых работ | В объем работ входит: – строительство нефтепровода согласно проектной документации; – земляные работы; – монтаж и укладка трубопровода; - укладка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения; – сварочные работы; – монтаж кабелей электрообогрева; – монтаж запорной арматуры; – гидроиспытания трубопровода; – антикоррозионная защита; – электрохимзащита трубопровода; – электротехнические работы; – автоматизация технологических процессов; – автоматическая пожарная сигнализация и газообнаружение; – теплоизоляционные работы; – бетонные работы; – устройство железобетонных колодцев, площадок и фундаментов; – монтаж металлоконструкций; – пусконаладочные работы; – исполнительная документация; – сдача объекта Заказчику; - сдача съемки в Градкадастр. |
| 6 | Режим работы | Непрерывный. |
| 7 | Требования к персоналу | При исполнении договора, руководствоваться приложение №2 к договору «Техническая спецификация на закупаемые работы с описанием и требуемыми функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками закупаемых работ» |
| 8 | Требования к технике и материально-технической базе | Подрядчик должен иметь в собственности или в аренде: – Экскаватор — не менее 5 единиц, год выпуска не ранее 2020 года; – Кран на автомобильном шасси, грузоподъёмностью не менее 25 т — не менее 2 единиц, год выпуска не ранее 2020 года; – Автомобиль-самосвал — не менее 2 единиц, год выпуска не ранее 2022 года. – Трубоукладчик — не менее 6 единиц; - Сварочные передвижные агрегаты – не менее 8 шт; - трал (трейлер) с прицепом – 1 шт. В составе тендерной заявки необходимо предоставить: – перечень техники; – электронные копии технических паспортов; – электронные копии договоров аренды (при наличии арендованной техники). |
| 9 | Требования к квалификации участника | – наличие материально-технической базы согласно пункту 8; – наличие лицензии I категории на строительно-монтажные работы (СМР); |
| 10 | Требования по промышленной безопасности и охране труда | Подрядчик обязан соблюдать требования: – промышленной безопасности; – охраны труда; – пожарной безопасности; – экологической безопасности; – законодательства РК в области гражданской защиты. Подрядчик обязан обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). |
| 11 | Требования к исполнительной документации | После завершения работ Подрядчик обязан предоставить исполнительную документация в бумажном и электронном виде: – исполнительные схемы; – акты освидетельствования скрытых работ; – акты выполненных работ; – журнал производства работ; – специальные журналы; – паспорта и сертификаты на применяемые материалы; - исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе; - занесение данных в Градкадастр. |
| 12 | Требования к качеству работ | Все работы должны выполняться в соответствии: – с проектно-сметной документацией; – строительными нормами и правилами РК; – требованиями Заказчика; – действующими нормами промышленной безопасности. |
| 13 | Требования по охране окружающей среды | Подрядчик обязан соблюдать требования экологического законодательства РК и обеспечить недопущение загрязнения окружающей среды при производстве работ. |
| 14 | Гарантийные обязательства | Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы сроком не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания акта ввода объекта в эксплуатацию. |
| 16 | Примечание | Заказчик вправе запросить дополнительные подтверждающие документы, а также провести проверку достоверности предоставленных сведений. |

Заместитель генерального директора                               Сисенгалиев Р.

Заместитель генерального директора                               Мактаганов Б.

Начальник ПСО                                                                    Селиверстов О.